[image: ]

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

[bookmark: _GoBack]05.05.2026                                                                                                       № 26-п
с. Залесово

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-
2027 годов муниципального образования Залесовский сельсовет
Красногвардейского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 22-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования Залесовский сельсовет района Оренбургской области, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов:
1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области согласно приложению.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в сети «Интернет»
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава сельсовета                                                                                Н.Ф. Пастухова


Разослано: в дело, администрации района, руководителям учреждений и организаций – 3 экз., прокурору района.


Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Залесовский сельсовет
Красногвардейского района
Оренбургской области
от 05.05.2026 № 26-п

План
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственные исполнители

	1.
	Создать комиссии для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	до 15 августа 2026 г.
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.

	2.
	Разработать и утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	до 20 мая 2026 г.
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.

	3.
	Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-газоснабжения и водоотведения), выполнить работы по техническому обслуживанию, ремонту зданий, оборудования котельных, топочных, тепловых сетей.
	в период подготовки к осенне-зимнему периоду
2026-2027 гг.
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.
Потребители тепловой энергии.

	4.
	Разработать, согласовать и утвердить (актуализировать) план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на 2026-2027 года.
	до 15 февраля 2027 г.
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.

	5.
	Предоставить утвержденные температурные графики котельных на отопительный период 2026-2027 годов
	до 30 августа 2026 г.
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.

	6.
	Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2026-2027 годах топлива (газ) в целях обеспечения котельных.
	до 30 августа 2026 г.
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.
Потребители тепловой энергии

	7.
	Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы
	постоянно
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.

	8.
	Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
	с 1 июня 2026 г.
по 31 мая 2027 г.
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.


	9
	Проводить	совместные	противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсо снабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении  тепло-,  газа-  и  (или) электроснабжения
	в течение всего отопительного периода
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.

	10
	Провести гидравлические испытания на прочность и плотность, промывку трубопроводов тепловых сетей с оформлением соответствующих актов
	до 15 августа 2026 г
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.
Потребители тепловой энергии

	11
	Предоставить в адрес администрации Красногвардейского района планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, потребителей тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов
	до 15 мая 2026 г.

до 15 апреля 2026 г.
до 30 апреля 2026 г.
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района.
Потребители тепловой энергии

	12
	Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов
	ежедекадно, июнь - ноябрь 2026 г.
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района


	13
	Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
	согласно предписаний
	Администрация муниципального образования Залесовский сельсовет Красногвардейского района,
Потребители тепловой энергии.

	14
	Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов.
	до 15 сентября 2026 г. для потребителей тепловой энергии,
до 1 ноября 2026 г.
для теплоснабжающих организаций;
до 20 ноября 2026 г. для муниципальных образований
	Администрация муниципального образования Красногвардейский район;
Органы местного самоуправления 
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