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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗАЛЕСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Красногвардейского района оренбургской ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.01.2022                                                                                                        № 8- п


с. Залесово                                         
О создании комиссии по пропуску весеннего паводка 2022 года 
и плане мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий паводка
В целях проведения противопаводковых мероприятий на территории сельсовета:
1. Создать комиссию по пропуску весеннего паводка 2022 года и утвердить её состав согласно приложению 1.
2. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка согласно приложению 2.
3. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых к обеспечению
пропуска весеннего паводка 2022 года согласно приложению 3.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета                                                                              Н.Ф.Пастухова  
Разослано: в дело, администрации района, информационные стенды-2 экз., членам комиссии – 6 экз., отделу ГОЧС района, прокурору района.
                                                                                                                                   Приложение 1
к постановлению администрации 
муниципального образования
Залесовский сельсовет
от 24.01.2022 № 8-п
С О С Т А В
комиссии по пропуску весеннего паводка 2022 года
Пастухова Н.Ф.               - председатель комиссии, глава сельсовета
Быков В.А.                      - руководитель КФХ « Кристалл» (по согласованию)
Члены комиссии:
Дискант А.В.                    - водитель пожарного автомобиля сельсовета
Дубков С.Н.                      - водитель пожарного автомобиля сельсовета
Шишкина Т.М.                 - директор  Залесовский ООШ
                                            ( по согласованию)
Лаврентьева Т.В.              - директор Дома культуры ( по согласованию)
Крюнкина В.М.                - заведующая ФАП (по согласованию)
Приложение 2
к постановлению администрации 
муниципального образования
Залесовский сельсовет
от 24.01.2022 № 8-п 

План
мероприятий по предупреждению и ликвидации
последствий весеннего паводка 2022 года 
	№
п/п
	 Наименование мероприятий
	Дата 
проведения

	Ответственный за мероприятие

	1
	Освободить от снега фундаменты всех административных зданий и учреждений, офисов, складов.
	до 10 марта
	руководители учреждений и организаций
(по согласованию)

	2
	Очистить от снега кровли учреждений и офисов, складов
	до 10 марта 
	руководители учреждений и организаций
( по согласованию)

	3
	Расчистить снежные бордюры вдоль дорог 
	до 10 марта 
	Глава сельсовета 
Пастухова Н.Ф.

	4
	Очистить сточную трубу на перекрестке дорог
	до 10марта
	Дискант А.В.,
Дубков С.Н.
водители пожарной машины сельсовета

	5
	Прокопать водоотводы от стен спортзала школы
	до 10 марта
	Шишкина Т.М.
( по согласованию)

	6
	Установить контроль за подъемом воды в реке Юласка в районе подвесного моста
	весь период
	Глава сельсовета Пастухова Н.Ф.

	7
	Провести инструктаж с учащимися школы о правилах поведения во время весеннего паводка 
	до 15 марта 
	Шишкина Т.М.
(по согласованию)


Приложение 3
к постановлению администрации 
муниципального образования
Залесовский сельсовет
от 24.01.2022 № 8-п

Состав
сил и средств, привлекаемых для пропуска весеннего паводка 
на территории Залесовского сельсовета в 2022 году 
	№ п/п
	Наименование организации
	Количество 
 НАСФ чел

	Ед.техники

	1
	ТКХ «Кристалл»

	        10
	       3

	2
	Сельсовет

	        2
	       0

	3
	ООШ

	        2
	       0


